Муниципальное образование «Известковское городское поселение»

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2020 № 219

пос. Известковый

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Известковское городское поселение», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 14.05.2019 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Известковское городское поселение»

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 24.05.2019 № 147-пп «Об утверждении государственной программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на период 2019-2025 годов»**, администрация городского поселения**

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Известковское городское поселение», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 14.05.2019 № 78 следующие изменения:
   1. Строку десятую Паспорта муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Известковское городское поселение» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы – 113 742 613, 80 рубля, в том числе:  за счет средств областного бюджета – 1 171 534,17 рубля;  за счет средств Фонда – 112 556 482,80 рубля;  за счет средств местного бюджета – 14 596,83 рубля, в том числе:  1 этап (2019 - 2020 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы - 0 рубля, в том числе:  за счет средств областного бюджета - 0 рубля;  за счет средств местных бюджетов - 0 рубля;  за счет средств Фонда - 0 рубля.  2 этап (2020 - 2021 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы – 20 738 041,74 рубля, в том числе:  за счет средств областного бюджета – 1 068 727,28 рубля;  за счет средств местных бюджетов – 5 213,76 рубля;  за счет средств Фонда – 19 664 100,69 рубля.  3 этап (2021 - 2022 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы - 0 рубля, в том числе:  за счет средств областного бюджета - 0 рубля;  за счет средств местных бюджетов - 0 рубля;  за счет средств Фонда - 0 рубля.  4 этап (2022 - 2023 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы – 93 004 572,07 рубля, в том числе:  за счет средств областного бюджета – 102 806,89 рубля;  за счет средств местных бюджетов – 9 383,07 рубля;  за счет средств Фонда – 92 892 382,11 рубля.  5 этап (2023 - 2024 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы - 0 рубля, в том числе:  за счет средств областного бюджета - 0 рубля;  за счет средств местных бюджетов - 0 рубля;  за счет средств Фонда - 0 рубля.  6 этап (2024 - до 01.09.2025):  общий объем финансирования муниципальной программы - 0 рубля, в том числе:  за счет средств областного бюджета - 0 рубля;  за счет средств местных бюджетов - 0 рубля;  за счет средств Фонда - 0 рубля. |

* 1. Раздел 10 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«10. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы – 113 742 613, 80 рубля, в том числе: за счет средств областного бюджета – 1 171 534,17 рубля, за счет средств местного бюджета – 14 596,83 рубля, за счет средств Фонда – 112 556 482,80 рубля.».

* 1. Таблицу 3 муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Известковское городское поселение изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств местного бюджета «Адресная

программа по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | Расходы (рублей), годы | | | | | | |
| ГРБС | Рз | ЦСР | Всего | 1 этап  (2019 - 2020 годы) | 2 этап  (2020 - 2021 годы) | 3 этап  (2021 - 2022 годы) | 4 этап  (2022 - 2023 годы) | 5 этап  (2023 - 2024 годы) | 6 этап  (2024 - 2025 годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» | Муниципальное образование «Известковское городское поселение» | 009 | 05 01 | 150F300000 | 23979,90 | 0,00 | 14 596,83 | 0,00 | 9383,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» | Муниципальное образование «Известковское городское поселение» | 009 | 05 01 | 150F309602 | 23979,90 | 0,00 | 14 596,83 | 0,00 | 9383,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Известковское городское поселение» | 009 | 05 01 | 150F309602 | 23979,90 | 0,00 | 14 596,83 | 0,00 | 9383,07 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Таблицу муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка

о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального

бюджета, областного бюджета,

внебюджетных источников

«Адресная программа по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы | | | | | | |
| Всего | 1 этап  (2019 - 2020 годы) | 2 этап  (2020 - 2021 годы) | 3 этап  (2021 - 2022 годы) | 4 этап  (2022 - 2023 годы) | 5 этап  (2023 - 2024 годы) | 6 этап  (2024 - 2025 годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» | Всего | 113742613,80 | 0,00 | 20738041,74 | 0,00 | 93004572,07 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1171534,17 | 0,00 | 1068727,28 | 0,00 | 102806,89 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 14596,83 | 0,00 | 5213,76 | 0,00 | 9383,07 | 0,00 | 0,00 |
| средства Фонда | 112556482,80 | 0,00 | 19664100,69 | 0,00 | 92892382,11 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Известковское городское поселение» | Всего | 113742613,80 | 0,00 | 20738041,74 | 0,00 | 93004572,07 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1171534,17 | 0,00 | 1068727,28 | 0,00 | 102806,89 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 14596,83 | 0,00 | 5213,76 | 0,00 | 9383,07 | 0,00 | 0,00 |
| средства Фонда | 112556482,80 | 0,00 | 19664100,69 | 0,00 | 92892382,11 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.5 Приложение № 3 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на период 2019 - 2025 годов «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Адресная

программа по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января

2017 года» на период 2019 - 2025 годов

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений, всего | Стоимость, всего | Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | |
| выкуп жилых помещений у собственников | | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | Известковское городское поселение | 2682,2 | 113742613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2682,20 | 2682,20 | 113742613,80 | 0,00 | 0,00 | | 2682,20 | 113742613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |

1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на период 2019 - 2025 годов «План мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе «Адресная

программа по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января

2017 года» на период 2019 - 2025 годов

План мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда,

признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно:  расчетная сумма экономии бюджетных средств | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Известковское гродское поселение  Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 140 | 48 | 1 | 47 | 2682,20 | 52,60 | 2629,60 | 113742613,80 | 112556482,80 | 1171534,17 | 14596,83 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1 | Всего по этапу 2020 года | 27 | 8 | 0 | 8 | 487,80 | 0 | 487,80 | 20738041,74 | 19664100,69 | 1068727,28 | 5213,76 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | Всего по этапу 2022 года | 113 | 40 | 1 | 39 | 2194,40 | 52,60 | 2141,80 | 93004572,07 | 92892382,11 | 102806,89 | 9383,07 | 0 | 0 | 0». |

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике» муниципального образования «Известковское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения В.А. Гончаров